## Slide 1
令和７年度第１回
高槻市緑地環境保全等審議会
会議資料
１．重点施策の進捗状況について
２．中間見直しの骨子について
緑地環境保全等審議会資料

## Slide 3
１．重点施策の進捗状況について
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 224 | 226 | 315 | 415
施策指標
重点施策１ ｜ 森林被災地復旧への取組の推進
■内容
平成30（2018）年の台風第21号により激甚災害指定を受けた森林被害について、国の「森林災害復旧事業」を活用し、被災森林の復旧に向け継続して取り組みます。また、残る被災森林において、関係団体と連携を図り、森林の再生に取り組みます。
■今後の被災森林復旧面積
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
315ha
415ha
226ha
・平成30年9月の台風第21号による風倒木被害を受けた森林
の復旧及び二次災害防止のため、集落や道路・河川付近な
ど、優先度の高い森林の復旧に向けて、大阪府森林組合が
実施する「特定機能回復事業」について支援した。
●被災森林の復旧面積 2ha
※延べ復旧完了面積 226ha （市関連部分：134ha）
・大阪府、高槻市及び大阪府森林組合の三者で事業地の選定
等の調整を行った。
・上記各事業主体が協議した結果、令和6年度は約2haにとど
まった。
・事業の進捗を上げるために、候補地の計画的な選定だけで
なく、新たな国費の活用等の検討が必要となっている。
・被災森林の早期復旧を図るため様々な国庫補助事業を活用
し、森林整備を実施する大阪府森林組合を支援していく。
積み上げ実績
■市関連部分｜134ha
増減要因・課題・方向性

## Slide 4
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 24.3 | 27.4 | 20.7 | 21.7
施策指標
重点施策２ ｜ 担い手の育成・確保、農地の集積・集約化の支援
■内容
担い手の育成・確保とともに、人・農地プラン（現：地域計画）や農空間づくりプランの策定を推進し、営農が継続されるまちづくりに取り組み、遊休農地化の抑制を図ります。
■農用地利用集積面積
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
20.7ha
21.7ha
27.4ha
・関係機関等との情報共有に努め、新規就農を希望する方へのきめ細
やかな相談対応により、今後の農用地利用集積面積増加を期待でき
る人材発掘を行った。
●相談件数 30件
・新規就農希望者等に農地中間管理機構（大阪府みどり公社）を介し
た農地貸借を勧めるなど、地元実行組合や関係機関を交え、農用地
利用集積面積の増加に取り組んだ。
●農用地利用集積面積 27.4ha
・農地の集積・集約に向けて、関係機関等と協議し、市内37地区で
地域計画（従来の人・農地プランに相当）を策定した。
・新規就農者の人材発掘や農地斡旋など、就農にいたるまでの支援。
・利用権設定期間満了を迎える農地の期間延長に向けた権利設定者へ
の働きかけ。
・農業基盤保全事業（遊休農地対策事業）補助金を活用した遊休農地
の解消。
・農業者の高齢化と後継者不足に伴い遊休農地の増加が見込まれる。
・課題を踏まえて担い手確保が必要であるため、新規就農希望者に向
けて、きめ細かな相談対応や農地斡旋を引き続き行っていく。
・新規就農者への支援の一環として、就農後の経営に対して国の補助
金活用に取り組む。
単年実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 5
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 562 | 808 | 1000 | 1000
施策指標
重点施策３ ｜ 芥川創生基本構想に基づく「ひとと魚にやさしい川づくり」
■内容
芥川創生基本構想に基づき、市民協働による川づくりに取り組みます。
■イベント・活動の参加者数
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
1,000人
1,000人
808人
・行政や市民団体で組織している芥川・ひとと魚にやさしい
川づくりネットワークによって、芥川における魚道の定期
的なメンテナンスや特定外来生物ミズヒマワリのパトロー
ルと駆除を実施。
・芥川での市民参加型のイベントとして、「淀川・芥川ク
リーンアップ大作戦」や「水辺の楽校」などを開催。
●イベント参加人数 808人
・昨年度中止になったイベント（魅力発見！芥川ウォーキン
グ、水辺の楽校（芥川小学校））が実施できたことや、芥
川講座の参加者が増加したため。
・市民団体のメンバーの高齢化が進むなど、イベント運営の
担い手が不足しているため、幅広い世代に川づくりに興味
や関心をもってもらえるようイベントの内容を充実させて
市民団体への参加を促進する。
単年実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 6
・関係機関や地元団体等と連携し、地元団体によって行われ
るヨシ原焼きに対する支援、ヨシの生育に悪影響を及ぼす
つる草の駆除活動への協力やヨシの生育状況の調査を通し
て、ヨシ原の保全を図ることができた。
●生育状況調査 ６回
・令和４年度から開始したヨシの生育状況調査により、各調
査区画において毎年同様の改善傾向が確認された。
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 27 | 16 | 40 | 50
施策指標
重点施策４ ｜ ヨシ原の保全
■内容
河川管理者である国や地元団体などと連携し、多種多様な生き物が生息・生育する鵜殿のヨシ原の保全活動を支援します。
■鵜殿のヨシ原におけるヨシ群落及びオギ・ヨシ群落の割合
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
40％
50％
16％
単年実績
・ヨシ原全体の植生分布図について、前年度と比較すると、カナムグラや
オオブタクサのなどの群落面積が増加傾向にあり、ヨシおよびオギ・ヨ
シ群落の面積が減少している。
・一方で、つる草抜きの実施区域では、ヨシの生育状況調査から、生育状
況について改善の傾向が確認されている。
・つる草抜きやヨシ原焼きといった保全活動を実施しているのは、ヨシ原
の一部であり、ヨシ原全体の保全にむけ、土地所有者をはじめとした関
係機関・地元団体等と連携して検討する必要がある。
・関係機関や地元団体等と連携し、ヨシ原焼き等の保全活動に対する支援
やつる草の駆除活動への協力、生育状況調査を継続して行っていく。
増減要因・課題・方向性

## Slide 7
施策指標
重点施策４ ｜ ヨシ原の保全
■内容
河川管理者である国や地元団体などと連携し、多種多様な生き物が生息・生育する鵜殿のヨシ原の保全活動を支援します。
■鵜殿のヨシ原焼きの実施
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
実施
実施
実施
単年実績
・ヨシ原焼き実施にあたり、広報や苦情受付窓口の設置、見
物人の整理・誘導、車両の交通整理、通行規制事前告知看
板の設置・回収等を行い、実施主体によるヨシ原焼きの円
滑な実施を支援した。
・円滑な実施のため、実施主体である地元団体や関係機関の
間で、情報共有や連携を適切に行う必要がある。
・地元団体や土地管理者である国土交通省淀川河川事務所を
はじめとした関係機関と密に連携を図り、継続してヨシ原
焼きを実施できるよう支援していく。
令和６年度取組実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 8
・「摂津峡における自然環境の保全等に関する条例」に基づく環境保全区域での
バーベキュー禁止について、警備員の配置や広報誌への掲載等により周知・啓
発を実施したことで、条例制定前と比べ、大幅にバーベキュー等の禁止行為が
抑制できている。
●制止件数 47件（H30：460件）
・ハイキングルートの日常点検を実施し、安全性の確保及び立入禁止区域の確認
を行った。
・風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づき、風致地区内における
開発行為に際し建築物の高さや建ぺい率を制限することなどにより、低密度の
土地利用や緑化・ゆとりの空間の確保を誘導し、風致の維持・保全に努めた。
●風致地区内行為許可実績 2件
施策指標
重点施策５ ｜ 摂津峡・三好山周辺の歴史・自然環境の保全・活用
■内容
市民に親しまれている摂津峡・三好山周辺の歴史・自然環境を保全・活用し、関係団体などと連携しながら、地域の活性化を推進します。
■この１年以内に摂津峡・三好山周辺を訪れたことのある市民の割合
令和６年度取組実績
目標値
令和８年度に目標値を設定します
・摂津峡周辺地域での体験プログラムなどを引き続き積極的に実施するとともに、
SNS等を活用して市内外への魅力発信に努める。
・史跡の保存活用を進めるため、保存活用計画・整備基本計画の策定、指定地の公
有化をさらに行っていく。
※令和４年度｜28.9% → 令和6年度｜31.0%
・摂津峡周辺地域の魅力を広く発信するため、体験交流型観光プログラム「オープ
ン高槻」等において、摂津峡周辺での取組を実施するとともに、市公式インスタ
グラムにおいて、摂津峡の魅力に関する投稿を行った。
●プログラム数 15件
●投稿数 10件
・国史跡芥川城跡（芥川山城跡）の保存と今後の活用のため、保存活用計画策定に
着手し、公有化を前提とした用地測量・買収を行った。
・芥川城跡に関する連続講座の開催やアプリ「AR芥川城」の配信、記念御城印の販
売、見学ルー トの修繕を行ったほか、しろあと歴史館にて常設展「芥川城と三好
一族」の開設、限定武将印の販売、出前講座、関連放送番組の作成協力を行うこ
とで、市民の関心をさらに高め、貴重な城郭遺構の保存と活用の取組を進めた。
増減要因・課題・方向性

## Slide 9
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 60 | 70 | 80 | 100
施策指標
重点施策６ ｜ 高槻城公園の整備
■内容
市民の憩いの場や、誰もが自由に楽しめるにぎわい空間を形成し、「みどり」、「歴史」、「文化」をめぐる人々の交流と地域の活性化を促す新たな交流拠点として、高槻城公園の整備を進めます。
■整備工事の進捗率
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
80％
100％
70％
・高槻城に関連する企画展や特別展、講座などをしろあと歴
史館にて開催し、高槻城とその歴史に関する情報を来館者
へ提供した。
・旧市民会館の解体工事及び高槻城公園北エリア（一期）の
実施設計を完了した。
・民間事業者による飲食店の建築工事と調整を図りながら工
事を進める必要がある。
・引き続き、高槻城公園北エリアの整備に取り組んでいく。
・高槻城の魅力発信を行うためのツール「XR高槻城アプリ」
の開発、高槻城公園北エリアの整備に向けた発掘調査、歴
史ガイダンス施設の検討を行う。
積み上げ実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 10
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 100 | 100 | 100 | 100
施策指標
重点施策７ ｜ 芥川緑地の健康づくり広場等整備
■内容
地域住民のニーズを踏まえながら、子どもの遊び場や中高年層の健康づくりの場など、幅広い層のライフスタイルに応じて利用される公園の整備を進めます。
■整備工事の進捗率
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
100％
完了
100％
・健康づくり広場（アクトレ）が令和6年3月16日に開園
し、芥川緑地への来園者数が増加した。
●整備工事の進捗率 100％
・高槻市立自然博物館（あくあぴあ）や庁内関係部局と連携
を図り、芥川緑地内の健康づくり広場（アクトレ）や自然
博物館等が円滑に運営され、芥川緑地全体が活性化するよ
う管理運営を行う。
積み上げ実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 11
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 19.4 | 17.1 | 20.8 | 23
施策指標
重点施策８ ｜ 緑化重点地区におけるみどりの連続化
■内容
「緑化重点地区」では、高槻城公園を中心に周辺の既存公園、街路樹などによるみどりの連続化を図ります。
■緑化重点地区内の緑視率
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
20.8%
23%
17.1％
・花苗や緑化樹の配布により、地域の緑化活動を支援したほ
か、開発行為緑化協議を通じて緑化の推進に努めた。
●高槻城公園周辺エリアの緑視率 17.05％
（前年度比-2.85％）
・令和４年度に高槻城公園中央エリアを開園し、市民の憩い
の場や、誰もが自由に楽しめるにぎわい空間を形成し、
「みどり」、「歴史」、「文化」をめぐる人々の交流と地
域の活性化を促す新たな交流拠点が誕生した。
・区域内の植栽帯における植物の生育状況の変化等および、
街路樹や植栽帯の剪定により数値が減少したものと考えら
れる。
・区域内で良好な管理がなされていない植栽帯の利活用を促
す必要がある。
・地区で緑化活動を行う団体等と連携し、重点地区の緑化推
進に努める。
単年実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 12
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 2 | 2 | 2 | 3
施策指標
重点施策９ ｜ さまざまなみどりの活用による浸水被害の軽減
■内容
農地・森林・ため池などの保全や公共施設の活用により、雨水の保水・貯留・地下浸透を促進し、都市型集中豪雨などの浸水被害を軽減します。
■雨水流出抑制施設の整備箇所数
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
2カ所
3カ所
2カ所
・公共施設の整備に合わせて、貯留式施設及び浸透式施設の整備を
行った結果、周辺地域への雨水流出量の抑制が可能となった。
●雨水流出抑制施設の整備数 2施設
（中消防署富田分署、駒音公園）
・現地調査や地区協議会を開催し、遊休農地の発生を抑制するととも
に、遊休農地対策事業を活用して解消に取り組んだ。
●現地調査 10地区
●地区協議会開催数 10地区
●遊休農地面積 80,584㎡（R5：90,303㎡）
●遊休農地対策事業 5カ所（4,706㎡）
・公共施設の改修・新設の事業に対して、施設規模が大きく
事業費増加が負担となっている。
・引き続き公共施設の改修・新設に合わせて、雨水流出抑制
施設の整備を行う。
単年実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 13
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 19 | 24 | 13 | 16
施策指標
重点施策１０ ｜ 市民参加による生き物調査の実施
■内容
市民が興味・関心を持ちながら参加できる身近な生き物調査を実施します。
■市民団体が実施する生き物調査数
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
13調査
16調査
24調査
・市民団体の生き物調査における一般参加の状況把握を行った。
・市民が参加できる生き物調査として、市民団体と連携した自然観察
会を津之江公園で３回実施した。また、参加者がどのような生き物
に興味を持っているか知るため、アンケート調査を実施した。
●植物観察会参加者 16人
●昆虫観察会参加者 27人
●野鳥観察会参加者 22人
・芥川緑地や萩谷総合公園等で自然観察会を開催し、市民がカエルや
セミ、昆虫類などの身近な生物を探索し、生育環境や生態について
学習する機会を創出。
●自然観察会開催数 8回（参加者：175人）
・市民団体の会員の高齢化などの要因により調査における規模の縮小が
見られる一方で、新たな調査の必要性を見出したため増加した団体が
あり、全体として調査数が増加した。
・自然観察会の参加者に対して生き物調査を体験する機会の創出や市民
団体の活動紹介を行うことで、市民による活動や調査についての周知
啓発に取り組んだ。
・会員の高齢化に伴い安定的な従事者確保が必要なものの、観察会参加
者を調査活動の参加につなげるのは難しい。
・今後、観察会以外の機会でも関心のある市民が団体の調査の取組に触
れられる機会を模索していく。
単年実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 14
・高槻市立自然博物館において、生物多様性講座「芥川とつながる淀
川の環境」を開催し、淀川のワンドの成り立ちや変遷、干潟やヨシ
原などの環境、そこに生息する生物について学習できる場を提供し
た。
●生物多様性講座参加者 24人
Chart: 
| R４ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 25.5 | 36 | 55 | 70
重点施策１１ ｜ 生物多様性保全の市民への啓発
■内容
自然博物館と連携し、生物多様性を保全する活動につながるよう、市民への啓発を図ります。
■生物多様性という言葉と意味を知っている市民の割合
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
〈令和６年度〉
36%
・生物多様性啓発パンフレットを作成し講座やイベント等で配布した。
●パンフレット配布数 270部
・市民団体と連携し、津之江公園において各種講座を実施した。また、
参加者に対して保全活動への理解促進を図るため、津之江公園での
整備活動について紹介する時間を設けた。
●植物観察会 16人／昆虫観察会 27人／野鳥観察会 22人
小学生向け環境学習 116人（計2回）
・公民館で生物多様性をテーマにした出前講座を実施し、市民に向け
て生物多様性の理解促進に努めた。
●出前講座参加者 13人
・生物多様性の周知について、小学生や高齢者には現状の事業展開で
周知する機会を創出できているが、中間層の世代に対する啓発が今
後の課題であり、周知・啓発における年代の偏りが見受けられる。
・「生物多様性国家戦略」に基づく「ネイチャーポジティブ」の実現
に向け様々な主体と連携し、より広く市民等に啓発を行っていく。
単年実績
※令和5年度は調査なし
55%
令和６年度取組実績
目標値
実績
70%
増減要因・課題・方向性
施策指標

## Slide 15
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 80 | 109 | 200 | 450
重点施策１２ ｜ 市民共創によるみどりの人材育成の促進
■内容
市民団体との共創によるみどりに関する人材育成のための講座を実施します。
■講座受講者のうち、地域などでの緑化活動や環境保全活動に結び付いた人数
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
200人
450人
109人
・「たかつき市民環境大学」を開講。環境保全活動団体が行っている活動を体験
する講座を追加し、卒業後の団体活動へ関心を持ってもらうように実施した。
●たかつき市民環境大学卒業生 20人／卒業後の市民団体加入者 10人
・「園芸講座」の一環として、市役所前のコンテナ花壇を利用して植栽の実習を
行った。実習後は週１回のボランティアによる花壇手入れを実施し、講座受講
生に対して手入れへの参加を呼びかけた。
●園芸講座受講者 20人／新規手入れ参加者 2人
（前年度からの継続参加者：3人）
・「市民林業士養成講座」を催し、林業の現状や森林資源の活用を学ぶ座学や樹
木伐採などの現場実習を行い、森林ボランティアを育成した。
●市民林業士養成講座受講生 17人／修了後のボランティア団体加入者 17人
・対象の3講座の受講者のうち緑化活動や環境保全活動への参加人数
が前年比13人減少。（R5：42人→R6：29人）
・「たかつき市民環境大学」については、市民団体と連携して受講生
へ活動体験の場の提供等を行ったが、市民団体への加入意欲の向上
に繋がらなかったことが要因と考えられる。
・「たかつき市民環境大学」については、受け入れ先である市民団体
の数が少ないため、受講者の選択肢が限られている。
・「園芸講座」については、講座受講生の中で花壇手入れ活動の参加
者は4分の1程度となっているため、より多くの方が地域での活動
につながるような方法を検討する必要がある。
積み上げ実績
増減要因・課題・方向性
施策指標

## Slide 16
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 82 | 95 | 30 | 40
施策指標
重点施策１３ ｜ イベント・活動などを通じたみどりの体感による楽しさの創出
■内容
森林・農地・河川などの恵まれた自然環境の中でさまざまなイベントを開催するとともに、みどりあふれる公園や森林などが市民や事業者などの催しや共創の場として活用されることで、市民が直接みどりとふれあう楽しさを創出します。
■イベント参加者で保全活動に興味を持った市民の割合
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
30％
40%
95％
・安満遺跡公園で第40回高槻市都市緑化フェアを開催し、来
場者を増やすためにチラシ及びポスターを作成し、小中学
校や公民館などへ掲示を依頼した。
・普段の公園来園者に多い若年層をターゲットとした企画を
実施するとともに、会場レイアウトを工夫することで、公
園来園者をイベントの参加へと促した。
●来場者数 3,588人
・これまでの60歳以上の参加者層に加えて、会場となる公園の来園者
層（若年層）に合わせた企画を新たに実施したため、幅広い年代の
方に対して身近なみどりに興味・関心を高めてもらうことができた。
・広報活動として、HPや広報誌、チラシなどに写真を多く掲載し、イ
ベントの内容のPRに努めた。
・家族連れをターゲットにした企画内容を検討していく。イベント内
の講座等の定員を増やしたり、事前申込不要で気軽に参加できる企
画を増やしたりすることで、より多くの人が緑に触れ、関心を高め
る機会を創出する。
単年実績
増減要因・課題・方向性

## Slide 17
Chart: 
| R５ | R６ | R８ | R13
系列 1 | 1 | 1 | 1 | 2
施策指標
重点施策１４ ｜ みどりの交流の場の創出
■内容
市民団体と連携し、緑化活動を行う市民が交流できる場をつくります。
■活動団体交流会の年間開催回数
令和６年度取組実績
目標値
〈令和８年度〉
〈令和13年度〉
実績
〈令和６年度〉
1回
2回
1回
・公園や学校など街中の花壇手入れを行っている方を対象
に、植栽方法や土づくり、肥料の使い方などの園芸の基礎
を学べる内容でワークショップを開催した。
・緑化活動を行う市民同士が普段の活動や手入れの方法など
を共有し、交流を図ることで知識習得に加え、市民同士の
ネットワークを形成する機会を提供した。
●講座受講者 20人
・緑化活動を行う市民が交流できる場をつくるために、既存
事業として内容の充実を図りながら、講座を開催した。
・公共スペースで緑化活動を行っている方々は、独学で限ら
れたコミュニティで長い間活動されている方が多いので、
講座に参加することは一定のハードルが存在すると考えら
れる。
・今後は講座に参加したくなるメリットを提示できるように
内容を練り上げていく。
単年実績
増減要因・課題・方向性